个人周报

报告期：2016-10-14至2016-11-20

报告人：兰天旭

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1完成公众号的页面原型和项目需求确认书 | 2016-11-14~2016-11-14 | 完成 |
| 2.确定系统设计文档和数据库设计文档的分工确立技术难点 | 2016-11-15~2016-11-15 | 完成 |
| 3.完成系统设计文档 | 2016-11-16~2016-11-16 | 完成 |
| 4.完成数据库设计文档 | 2016-11-17~2016-11-17 | 完成 |
| 5.解决部分难点 | 2016-11-17~2016-11-17 | 完成 |

* **问题和关注点**

老师说做二手网站的每届都有，所以题材不新颖，一直没有能做得很成功。所以要在做出基本功能后，找出亮点与技术难点。学习前辈的有点，弥补不足。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.继续解决技术难点 | 2016-11-21~2016-11-27 | 未完成 |
| 2.完成公众号静态页面 | 2016-11-21~2016-11-27 | 未完成 |