个人周报

报告期：2016-10-7至2016-11-13

报告人：刘迪浩

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完善网站的页面原型 | 2016-11-7~2016-11-7 | 100% |
| 2.放弃pc端网站，改做公众号的页面原型 | 2016-11-8~2016-11-9 | 70% |

* **问题和关注点**

关注点是网站的亮点

* **下周工作安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 | |
| 1.优化已完成的微信页面 | 2016-11-14~2016-11-20 | 未完成 |
| 2.完成微信公众号的页面原型 | 2016-11-14~2016-11-20 | 未完成 |