个人周报

报告期：2016-11-28至2016-12-04

报告人：刘迪浩

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完善公众号前台页面 | 2016-11-28~2016-11-28 | 完成 |
| 2.确定后台分工。确定后台模板 | 2016-11-29~2016-11-29 | 完成 |
| 4.完成商品管理的相关功能 | 2016-11-29~2016-12-04 | 完成 |
| 3.完成后台页面的增删改查和登录，上传文件，搜索，分页功能 | 2016-11-30~2016-12-01 | 完成 |

**问题和关注点**

关注点是公众号的增删改查和登录，分页，搜索功能

**下周安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.继续解决技术难点 | 2016-12-05~2016-12-11 | 未完成 |
| 2.开始进行前台模块的功能实现 | 2016-12-05~2016-12-11 | 未完成 |
| 3.继续完善后台模块 | 2016-12-05~2016-12-11 | 未完成 |