个人周报

报告期：2016-12-12至2016-12-18

报告人：刘迪浩

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.完成前台页面的更新 | 2016-12-12~2016-12-15 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 完成 |
| 2.完成留言功能 | 2016-12-12~2016-11-15 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 完成 |
| 3.完成验证功能 | 2016-12-12~2016-12-15 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |

**问题和关注点**

关注点是公众号的难点突破以及功能实现

**下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.完成尚未完成的功能 | 2016-12-19~2016-12-25 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |
| 2.做细节收尾工作 | 2016-12-19~2016-12-25 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |