个人周报

报告期：[2016-11-13] 至 [2016-11.18]

报告人：[周博学]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 微信校园市场界面原型的完善 | 2016-11.13~2016-11-13 | 100% |
| 系统设计 | 11.14~11.17 | 100% |
| 数据库设计 | 11.14~11.17 | 100% |

* **问题和关注点**

**本周的数据库设计是一个难点，经过小组成员的努力完成了系统设计和数据库设计**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 网页代码的编写及测试 | 2016-11-20~2016-11-25 | 进行中 |
|  |  |  |