个人周报

报告期：[2016-12.03] 至 [2016-12-08]

报告人：[周博学]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完善后台管理用户和管理员管理功能的实现 | 2016-12-03~2016-12-05 | 100% |
| 前台发布商品功能 | 2016-12-05~2016-12-08 | 100% |
| 留言板功能 | 2016-12-08-2016-12-11 | 80% |

* **问题和关注点**

**本周主要完成前台功能模块的编写，小组分工完成，负责的上传页面，有些难点经过努力和小组合作完成。**

**权限管理难点**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台功能 | 2016-12.12~2016-12-16 | 进行中 |
|  |  |  |