个人周报

报告期：[2016-12-11] 至 [2016-12-16]

报告人：[周博学]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 留言板功能 | 2016-12-11~2016-12-13 | 100% |
| 回复功能 | 2016-12-13~2016-12-15 | 80% |
| 列表界面优化 | 2016-12-15-2016-12-16 | 80% |

* **问题和关注点**

**本周完成了商品详情页的留言功能，其中回复的功能还存在一些问题。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 收尾工作 | 2016-12.19~2016-12-22 | 进行中 |
|  |  |  |