个人周报

报告期：2016-10-30至2016-11-06

报告人：霍赛赛

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.确定项目主题，项目类别， 技术亮点，推广方式 | 2016-11-1~2016-11-2 | 100% |
| 2.确定用户需求文档 | 2016-11-2~2016-11-2 | 100% |
| 3.完成前台主页的页面原型图 | 2016-11-3~2016-11-3 | 100% |

* **问题和关注点**

关注点是网站的推广方式，怎么推广

* **下周工作安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 | |
| 1.优化已完成的前台主页 | 2016-11-7~2016-11-14 | 未完成 |
| 2.完成网站的页面原型 | 2016-11-7~2016-11-14 | 未完成 |