个人周报

报告期：2016-12-05至2016-12-11

报告人：霍赛赛

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.实现公众号前台主页，列表页内容获取 | 2016-12-05~2016-12-08 | 兰天旭 | 完成 |
| 2.确定功能分工 | 2016-12-05~2016-12-05 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 完成 |
| 3.完成部分个人中心模块 | 2016-12-05~2016-12-08 | 马豪珍 | 完成 |
| 4.探索验证码的实现，实现分 页功能的模块化 | 2016-12-05~2016-12-08 | 刘迪浩 | 完成 |
| 5.完成发布页以及部分详情页 | 2016-12-05~2016-12-08 | 周博学 | 完成 |
| 6.完成rbac权限认证 | 2016-12-05~2016-12-08 | 王振儒 | 完成 |
| 7.完成微信客服部分功能，菜单 | 2016-12-05~2016-12-08 | 霍赛赛 | 完成 |

**问题和关注点**

关注点是公众号的难点突破以及功能实现

**下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.继续解决技术难点 | 2016-12-12~2016-12-18 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |
| 2继续进行前台模块的功能实现 | 2016-12-12~2016-12-18 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |
| 3.继续完善后台模块 | 2016-12-12~2016-12-18 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |