个人周报

报告期：2016-11-21至2016-11-27

报告人：霍赛赛

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.确定公众号前台页面分工 | 2016-11-21~2016-11-27 | 霍赛赛 | 完成 |
| 2.完成公众号前台页面 | 2016-11-21~2016-11-27 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 完成 |

* **问题和关注点**

关注点是公众号的技术难点和静态页的页面布局

**下周工作安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.继续解决技术难点 | 2016-11-28~2016-12-04 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |
| 2.完成公众号后台静态页面 | 2016-11-28~2016-12-04 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |
| 3.开始后台工作，完成部分功 能 | 2016-11-28~2016-12-04 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |