个人周报

报告期：[2016-11-07] 至 [2016-11-13]

报告人：马豪珍

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完善网站界面原型及功能，准备第二天展示 | 2016-11-07~2016-11-07 | 100% |
| 2.放弃原网站，讨论公众号界面及功能，做微信跳蚤市场界面图 | 2016-11-08~2016-11-08 | 100% |
| 3.初步形成微信跳蚤市场界面图 | 2016-11-09~2016-11-09 | 100% |

* **问题和关注点**

发现网站的亮点

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.优化已完成的微信页面 | 2016-11-14~2016-11-20 | 未完成 |
| 2.完成微信公众号的页面原型 | 2016-11-14~2016-11-20 | 未完成 |