个人周报

报告期：[2016-11-14] 至 [2016-11-20]

报告人：马豪珍

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完善了商品详情页，完成了联系卖家、马上买、电话页面，修改了用户需求文档，仍然负责的第二部分，完成了在线客服四个界面 | 2016-11-14~2016-11-14 | 100% |
| 2. 完成系统设计说明书的部分撰写，完成了第二部分的特性描述卖家部分，从卖家的几个功能入手，分别写了卖家登录、账号管理、商品发布、回复留言、商品管理功能，完成了我的收藏、商品管理、我的消息、黑名单、我的订单、卖家回复这几个页面 | 2016-11-15~2016-11-15 | 100% |
| 3.完善系统设计说明书，我负责系统用例的第2部分即系统设计，写了两张数据表，一个是聊天表，一个是分类表 | 2016-11-16~2016-11-17 | 100% |

* **问题和关注点**

在完成自己负责工作的时间外，研究技术难点

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.静态网页编写 | 2016-11-21~2016-11-27 | 未完成 |
| 2.分析技术难点 | 2016-11-21~2016-11-27 | 未完成 |