个人周报

报告期：[2016-11-21] 至 [2016-11-27]

报告人：马豪珍

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 我和刘迪浩负责写账户管理页面、我的消息、商品管理、我的订单、我的收藏和登录页面，下午我初步写了我的消息、商品管理、我的订单、我的收藏页面，还有待更改。刘迪浩写了账户管理页面，有许多细节问题需要思考 | 2016-11-21~2016-11-21 | 100% |
| 2. 初步写完了登录页面，并开始完善昨天写的页面，修改样式和添加内容 | 2016-11-22~2016-11-22 | 100% |
| 3. 修改完善了商品管理、我的订单和我的消息页面 | 2016-11-23~2016-11-24 | 100% |

* **问题和关注点**

在完成自己负责工作的时间外，研究技术难点

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 继续解决技术难点 | 2016-11-28~2016-12-04 | 未完成 |
| 2. 完成公众号后台静态页面 | 2016-11-28~2016-12-04 | 未完成 |
| 3. 开始后台工作，完成部分功 能 | 2016-11-28~2016-12-04 | 未完成 |