个人周报

报告期：[2016-11-28] 至 [2016-12-04]

报告人：马豪珍

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完善公众号前台页面 | 2016-11-28~2016-11-28 | 100% |
| 2. 进行后台页面交易分类的编写 | 2016-11-29~2016-11-30 | 100% |
| 3. 完善后台页面 | 2016-11-30~2016-12-01 | 100% |

* **问题和关注点**

在完成自己负责工作的时间外，研究技术难点

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 继续解决技术难点 | 2016-12-05~2016-12-11 | 未完成 |
| 2. 开始进行前台模块的功能实现 | 2016-12-05~2016-12-11 | 未完成 |
| 3. 继续完善后台模块 | 2016-12-05~2016-12-11 | 未完成 |