个人周报

报告期：[2016-12-05] 至 [2016-12-11]

报告人：马豪珍

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完成我的收藏界面的功能 | 2016-12-05~2016-12-05 | 100% |
| 2. 完成我的消息页面及消息的获取 | 2016-12-06~2016-12-06 | 100% |
| 3. 完成商品管理页面的功能 | 2016-12-06~2016-12-06 | 100% |
| 4. 完成订单管理 | 2016-12-07~2016-12-08 | 100% |
| 5. 完成个人中心的获取及功能 | 2016-12-08~2016-12-09 | 100% |

* **问题和关注点**

在完成自己负责工作的时间外，研究技术难点

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 继续解决技术难点 | 2016-12-12~2016-12-18 | 未完成 |
| 2. 开始进行前台模块的功能实现 | 2016-12-12~2016-12-18 | 未完成 |
| 3. 继续完善后台模块 | 2016-12-12~2016-12-18 | 未完成 |