PHP-校园跳蚤市场 项目周报

报告期：2016-11-07至2016-11-13

报告人：霍赛赛

**项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更图

测试进度（本周无测试）

bug趋势

**上周无任务安排**

**本周任务执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.完善网站已完成的页面原型，准备明天汇报 | 2016-11-7~2016-11-7 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 完成 |
| 2.放弃网站，做公众号的页面原型 | 2016-11-8~2016-11-8 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 完成 |
| 3.微信公众号的页面原型 | 2016-11-9~2016-11-9 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |

**问题和关注点**

关注点是网站的亮点

**下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.优化已完成的微信页面 | 2016-11-14~2016-11-20 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |
| 2.完成微信公众号的页面原型 | 2016-11-14~2016-11-20 | 霍赛赛，马豪珍，刘迪浩，王振儒，兰天旭，周博学 | 未完成 |